МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра экономики и управления

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____» _______________________2022 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Наименование ООП ВО: «Строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Строительство»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2022

Сыктывкар 2022

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 481 от 31.05.2017.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ЭиУ «14» июня 2022 г., протокол № 10.

Разработчик: доцент кафедры ЭиУ _____________ Н. В. Белозёрова

доцент кафедры ЭиУ _____________ Л. В. Сластихина

Заведующая кафедрой ЭиУ _______________________ И.В. Левина

Зав. выпускающей

кафедрой   ЛА,СиЗУ                     _________________________ Г. Г. Романов

Декан_ТТФ____________________________ ____________________ Самородницкий А.А.

(название факультета)	                                                      (подпись)	                                       (Ф.И.О.)

1. Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Управление проектами в строительстве» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 481 от 31.05.2017.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Управление проектами в строительстве» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.1 Использует знания по организации и управлению строительным производством | Знать: - основные технологические процессы в профессиональной деятельности; - современные и перспективные технологические процессы; стандарты управления проектами; - критерии формирования целей проекта в области применяемых технологических процессов. Уметь: - формировать модель технологического процесса как объекта управления; - выбирать наиболее оптимальные системы управления технологическими процессами. - устанавливать технологические ограничения по проекту; формулировать технические цели проекта. Владеть: - навыками управления технологическим процессами в профессиональной деятельности; - навыками исследования технологических процессов в профессиональной деятельности. - навыками формулирования проектных целей и технологических ограничений; умением разбивать проект по фазам жизненного цикла проекта. | Темы контрольных работ Фонд тестовых заданий по темам |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Основы проектной деятельности».

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| 2 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ |

4.2. КРИТЕРИИ и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. | ПК 1.1 | практические | Темы контрольных работ Фонд тестовых заданий по темам |
| 2. Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве. | ПК 1.1 | практические | Темы контрольных работ Фонд тестовых заданий по темам |
| 3. Управление проектом в строительстве. | ПК 1.1 | практические | Темы контрольных работ Фонд тестовых заданий по темам |
| 4. Деятельность управляющего проектом. | ПК 1.1 | практические | Темы контрольных работ Фонд тестовых заданий по темам |

5.	ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

5.1.1. Задания для оценки компетенции «ПК-1.1 Использует знания по организации и управлению строительным производством»

Типовой вариант теста

Вариант 1

| № п/п | Содержание вопроса и варианты ответов |
| --- | --- |
| 1 | Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием; Б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению; В) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания; Г) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления. |
| 2 | Окружение проекта – это: А) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта; Б) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта; В) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей; В) местоположение реализации проекта и близлежащие районы |
| 3 | На стадии разработки проекта: А) расходуется 9-15% ресурсов проекта; Б) расходуется 65-80% ресурсов проекта; В) ресурсы проекта не расходуются. |
| 4 | Проект – это: А) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия; Б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией; В) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей; Г) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели |
| 5 | Наибольшее влияние на проект оказывают: А) экономические и правовые факторы; Б) экологические факторы и инфраструктура; В) культурно-социальные факторы; Г) политические и экономические факторы. |
| 6 | Предметная область проекта – это: А) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта; Б) результаты проекта; В) местоположение проектного офиса; Г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей. |
| 7 | 7. Фаза проекта – это: А) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта; Б) полный набор последовательных работ проекта; В) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации. |
| 8 | Особенность социальных проектов: А) Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена; Б) Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы; В) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации; Г) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования технических мощностей. |
| 9 | Организационная структура – это … А) совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними; Б) команда проекта под руководством менеджера проекта; организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект; В) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации. |
| 10 | Ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации – это: А) фаза проекта; Б) веха проекта; В) календарный план выполнения. |
|  | Ответы: 1 В); 2 А); 3 А); 4 Б); 5 А); 6 А); 7 А); 8 А); 9 А); 10 Б). |

Вариант 2

| 1 | Верно ли утверждение, что процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания? А) да; Б) нет. |
| --- | --- |
| 2 | Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения: А) Социальные и инвестиционные; Б) Экономические и инновационные; В) Организационные и экономические. |
| 3 | Какой метод позволяет проанализировать внешнюю и внутреннюю среду проекта: А) PEST – анализ; Б) SNW – анализ; В) SWOT – анализ. |
| 4 | Функциональная структура – это: А) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия; Б) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации); В) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами). |
| 5 | Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту: А) инвестор; Б) спонсор; В) контрактор (подрядчик); Г) лицензиар; Д) конечный потребитель результатов проекта. |
| 6 | Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры: А) Матричная; Б) Функциональная; В) Линейно-функциональная; Г) Дивизиональная. |
| 7 | Участники проекта – это … А) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта; Б) конечные потребители результатов проекта; В) команда, управляющая проектом; Г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта. |
| 8 | Ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией – это: А) система менеджмента качества; Б) проект; В) система управления организацией. |
| 9 | Инновационные проекты отличаются: А) высокой степенью неопределенности и рисков; Б) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства; В) необходимостью использовать функциональные организационные структуры; Г) большим объемом проектной документации. |
| 10 | Веха – это: А) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта; Б) полный набор последовательных работ проекта; В) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации. |
| 11 | Ключевое преимущество управления проектами А) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов, технологий и инструментов управления; Б) возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формализовать реализацию проекта; В) возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта; Г) формирование эффективной команды по реализации поставленной цели. |
|  | Ответы: 1 Б); 2 А); 3 В); 4 А); 5 В); 6 А); 7 А); 8 Б); 9 А); 10 В); 11 А). |

Задачи/задания/кейсы для решения

- Заполните таблицу:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Проект |  |
| Управление проектами |  |
| Коммерческая эффективность проекта |  |
| Экономическая эффективность проекта |  |
| Риски проекта |  |

- Провести анализ внутреннего и внешнего окружения индивидуального проекта методом SWOT – анализа.

3.Провести анализ внутреннего окружения проекта методом SNW-анализа.

4.Провести анализ внешнего окружения проекта методом PEST-анализа.

5. Анализ и принятие управленческих решений в условиях риска при управлении проектами. Построение дерева решений. Управляющему нужно принять решение о целесообразности реализации проекта А либо проекта Б (табл.). Проект Б более экономичен, что обеспечивает больший доход в единицу времени, вместе с тем, он более дорогой и требует относительно больших накладных расходов. Управляющий оценивает возможные варианты спроса на продукцию и соответствующие им вероятности следующим образом: Х1 = 1200 единиц с вероятностью 0,4; Х 2 = 2000 единиц с вероятностью 0,6.

| Проект | Постоянные расходы | Доход в единицу времени |
| --- | --- | --- |
| А | 16000 | 24 |
| Б | 22000 | 28 |

Задание 6. Кейс-задание «Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам» Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает невозможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех государств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку правительство США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации, в частности Shell и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.

Обоснуйте ответы на вопросы:

1. К какому типу проектов относится данный проект?

2. Какие факторы подтверждают ваше предположение?

Задание 7. Анализ и принятие управленческих решений в условиях риска при управлении проектами. Имеются два объекта (проекта) финансирования с одинаковой прогнозной суммой капитальных вложений. Величина планируемого дохода в каждом случае не определена и приведена в виде распределения вероятностей (табл.). Рассчитать математическое ожидание дохода для рассматриваемых проектов. Сделать вывод.

| Проект А | Проект Б |
| --- | --- |
| Прибыль | Вероятность | Прибыль | Вероятность |
| 4000 | 0,10 | 3000 | 0,10 |
| 4500 | 0,20 | 4000 | 0,20 |
| 5000 | 0,40 | 5000 | 0,35 |
| 5500 | 0,20 | 6000 | 0,25 |
| 6000 | 0,10 | 9000 | 0,10 |

Задание 8. Студентам предлагается подготовить реферат на тему: «Краткая характеристика проекта в области строительства, анализ основных положений». Источниками могут служить периодические издания, интернет-ресурсы. Целью задания является выбор студентом любого проекта в области строительства за последние 3 года (федерального, регионального, муниципального, частного характера), кратко дать характеристику его сущности, целям, задачам, текущему развитию. Проанализировать информацию и выделить позитивные и негативные стороны проекта, предложить личные корректировки, которые способствовали бы улучшению результатов проекта.

5.1.2. Тематика контрольных работ для оценки компетенции «ПК-1.1 Использует знания по организации и управлению строительным производством»

- Понятие проекта, сущность процесса управления проектами, история науки. Классификации проектов по сферам деятельности, масштабу, длительности, степени новизны, частоте реализации. Портфель проектов. Программа.

- Понятие жизненного цикла проекта, его фазы.

- Ограничения проекта. Магический треугольник.

- Участники проекта, их функции и полномочия. Руководитель проекта. Понятие высокоэффективной команды.

- Разработка правил проекта. Целеполагание. Формулировка целей. Устав проекта.

- Содержание проекта (SOW). Констатация содеражания проекта. Ирархия подчиненности. Матрица ответственности. План коммуникаций.

- Стандарты управления проектами. Российские и международные. PMBOK.

- Организационная структура проекта. (Матричные, функциональные, проектные и комбинированные организации).

- Понятие «проектного риска», идентификация рисков, сущность риск-менеджмента.  Виды рисков.

- Методы качественной и количественной оценки рисков. Способы предотвращения и пути минимизации наиболее часто встречающихся рисков в проектной деятельности предприятия.

- Декомпозиция как первый этап планирования – понятие, суть, этапы.

- Критерии оценки эффективности WBS. Правила формирования пакета работ. Критерии завершения выполнения пакета работ

- Расписание исполнения проекта. Задачи start-to-start, finish-to-finish, критический путь, Диаграмма Ганта. PERT. Виды и роль контрольных событий (вех) в расписании исполнения проекта

- Этап распределения ресурсов. Выравнивание ресурсов.

- Календарное планирование ограниченных ресурсов.

- Планирование затрат по проекту (бюджетирование).

- Основные правила оценки проектов. Методы получения оценок. Параметрические оценки.

- Обеспечение баланса проекта.

- Управление конфликтами в ходе управления проектами.

- Основные методы управления коммуникациями в проектной команде.

- Стадии управления изменениями проекта.

- Оценка исполнения расписания проекта

- Контроль при реализации проекта. Метод освоенного объема.

- Разработка системы мониторинга проекта. Сбор данных для мониторинга.

- Отчетность в проекте. Типы отчетов. Общие проблемы отчетности.

- Понятие качества и его применение в проектах. Планирование качества. Контроль качества проекта

- Аудит проекта.

- Завершение проекта.

- Основные показатели эффективности проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Примеры успешных и неудачных проектов.

- Оценка жизнеспособности проекта.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

5.2.1. Задания для оценки компетенции «ПК-1.1 Использует знания по организации и управлению строительным производством»

Тема 1.

- Какое определение проекта является общепринятым в различных странах (США, Великобритании, Германии)?

- Каковы общие признаки проекта?

- Какие виды проектов различают по сферам деятельности?

- Какова классификация проектов по характеру предметной области, по длительности?

- Что такое монопроект, мультипроект, мегапроект?

- Что такое окружение проекта?

- Какие сферы деятельности оказывают влияние на проект?

- Что включается во внешнее окружение проекта?

- Кто является участниками проекта?

- На какие категории подразделяются участники проекта в зависимости от возможности влияния на проект?

- Почему не существует единого определения таких понятий, как жизненный цикл, стадии, этапы проекта?

- Из каких фаз состоит типичный жизненный цикл проекта?

- Какие работы входят в каждую из фаз проекта?

- Существует ли определенный порядок реализации работ на завершающей стадии проекта?

- Каковы основные организационные формы управления проектами?

- Что такое функциональная структура управления проектами?

- В чем сущность матричной структуры управления проектами?

- В чем отличие дивизиональной и сетевой структур от других структур управления проектами?

- В чем заключаются функции менеджера проекта?

- Раскройте два закона управления проектами.

- В чем состоит противоречие между проектным и регулярным менеджментом?

- В чем заключается ошибка при финансировании проекта по «остаточному» принципу?

- Что такое команда проекта?

- Каковы этапы жизненного цикла команды проекта?

- Как определяются оптимальные количественные характеристики жизненного цикла команды проекта: период работы, численность команды?

- Как взаимодействуют проектные и функциональные руководители?

- Назовите основные причины возникновения конфликтов в управлении проектами.

Тема 2.

- Что такое укрупненный план реализации проекта?

- Что такое стратегический план реализации проекта? Чем он отличается от укрупненного?

- Раскройте сущность текущих, оперативных, функциональных планов.

- Как называются планы, включающие расписание и график работ?

- Что такое контроль?

- В чем отличие контроля и оценки?

- Назовите и раскройте сущность видов проектного анализа.

- Что относится к изменениям в проекте?

- Каковы источники изменений в проекте?

- Кто должен отслеживать возникающие изменения в проекте?

- Достаточное ли внимание уделяется изменениям в российской практике управления проектами?

- Какие документы используются для регламентирования и протоколирования прохождения изменений?

- Что такое иерархия?

- Можно ли рассматривать проект как систему?

- Каков главный критерий правильно сформулированного задания?

- Что такое работа? Какую роль выполняют работы в плане проекта?

- Для чего применяется структура разбиения работ (СРР)?

- Что подразумевается под операцией в управлении проектами?

- Каковы характеристики выполнения операций?

- В чем опасность выбора ресурсов по ценам?

- Как определить продуктивность операций?

- В чем отличие результативности от продуктивности?

- Как оценить адекватность используемых производственных показателей?

Тема 3.

      - В чем отличие проектных решений от планирования и управления операций?

      - Что такое стратегическое планирование операций?

      - Что подразумевается под агрегатным планированием?

      - Что такое диспетчеризация?

      - Что такое резерв времени? В чем его отличие от времени выполнения работ?

      - Что такое сетевой график?

      - Для чего используется сетевой анализ?

      - Какие типы сетевых диаграмм существуют?

      - Какие факторы, кроме времени, ограничивают реализацию проекта?

      - Что такое «ресурсы»?

      - Какие два класса ресурсов выделяется? Какие ресурсы относятся к каждому из них?

      - Какие графики используются в проектах?

      - С чем связаны ограничения каждого вида ресурсов?

      - В чем заключается метод составления календарного плана с учетом обеспечения ресурсами?

      - В чем заключается анализ реализуемости проекта?

      - Что такое «конфликт ресурсов»?

      - Что такое экономическая и финансовая реализуемость?

      - Как определяется потребность в ресурсах?

      - Какие различают типы запасов?

      - В чем состоит цель создания запасов?

      - Что такое «зависимый спрос»?

      - Как можно определить сроки подачи заявки поставщикам?

      - В чем преимущества системы управления запасами с фиксированной точкой заказа?

      - В чем преимущества системы управления запасами с периодической проверкой уровня запасов?

      - Какова схема расчета денежного потока по проекту?

      - Денежные потоки по каким видам деятельности формируют представление обо всей системе денежных потоков, связанных с проектами?

      - Может ли кэш-фло принимать отрицательные значения?

      - О каких проблемах может сигнализировать кэш-фло, какие способы решения этих проблем существуют?

Тема 4.

- Чем характеризуется коммерческая эффективность?

- Что такое поток реальных денег?

- Что включает в себя поток реальных денег от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности?

- Каково обязательное условие для принятия инвестиционного проекта?

- Назовите коэффициенты, позволяющие оценить финансовое положение предприятия.

- Что такое дисконтирование?

- Как определяется индекс приведения?

- Как определяется ставка дисконтирования?

- Что такое чистая приведенная стоимость?

- По какой причине не дисконтируются инвестиции?

- В чем заключаются недостатки показателей внутренней нормы рентабельности и чистого дисконтированного дохода?

- Что такое дисконтированный срок окупаемости?

5.2.2 Вопросы к зачету по дисциплине «Управление проектами в строительстве» (если предусмотрен зачет)

      - Предпосылки перехода к управлению проектами.

      - Особенности управления инвестиционными проектами.

      - Определение проекта и содержание понятия «инвестиционный проект».

      - Цели проекта, их иерархия.

      - Основные этапы и элементы проекта.

      - Виды работ по проекту.

      - Предварительное технико-экономическое обоснование.

      - Основное содержание работ при формировании инвестиционного замысла.

      - Определение потребностей и возможностей, формирующих интерес к работе над проектом.

      - Разработка и обоснование альтернативных вариантов проекта.

      - Жизнеспособность проекта.

      - Проблемы, способные помешать осуществимости проекта.

      - Определение основных характеристик проекта.

      - Начальное планирование, техническое обоснование и оценка издержек проекта.

      - Определение организационных и технологических процессов.

      - Назначение и сущность проектного анализа.

      - Оценка доходности, ликвидности и безопасности коммерческой идеи и предложе-ния.

      - Назначение и содержание инвестиционного анализа.

      - Виды проектного анализа.

      - Учет рисков при инвестиционном анализе.

      - Доходность, рентабельность и окупаемость проекта.

      - Принцип неравноценности нынешних и будущих благ. Дисконтирование.

      - Показатели оценки доходности, рентабельности и окупаемости проекта.

      - Ставка дисконта и учет инфляции при анализе проекта.

      - Определение и виды эффективности инвестиционного проекта.

      - Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

      - Оценка общей эффективности и эффективности участия в проекте.

      - Оценка эффективности проекта различными его участниками.

      - Способы, формы и источники финансирования инвестиций.

      - Заемное финансирование. Лизинг.

      - Экономический анализ проекта.

      - Финансовый анализ проекта.

      - Проектные риски и их виды.

      - Стратегии управления рисками.

      - Экспертная оценка рисков.

      - Анализ чувствительности проекта.

      - Проверка устойчивости и оценка точки безубыточности проекта.

      - Формализованное описание неопределенности и анализ сценариев.

      - Инвестиционно-строительная деятельность.

      - Оптимизация проектных решений (value engineering).

      - Предпроектная подготовка строительства.

      - Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект.

      - Управляющая компания в строительстве.

      - Управляющий проектом в строительстве (руководитель проекта, менеджер проекта) (project manager).

      - Управление строительством (construction management).

      - Общие положения. Управление проектом в строительстве.

      - Управление проектом в строительстве.

      - Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве.

      - Требования к управляющему проектами в строительстве.

      - Унифицированные подходы по деятельности управляющего проектом, его основные функции и задачи.

      - Организация реализации инвестиционно-строительного проекта.

      - Сбор и подготовка исходных данных.

      - Предпроектная подготовка строительства.

      - Анализ участников инвестиционно-строительного проекта, их компетенций, финансово-хозяйственного состояния, репутации и соответствия их возможностей предъявляемым требованиям.

      - Оценка и управление рисками.

      - Обеспечение функции технического заказчика и строительного контроля.

      - Планирование, организация и контроль строительства, включая проектные, изыскательские (в том числе специальные: сейсмические, геофизические и др.), научно-исследовательские, опытно-конструкторские, строительно-монтажные, отделочные и другие работы, связанные со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов производственного и непроизводственного назначения, а также линейных сооружений.

      - Обеспечение эффективности капитальных вложений на основе применения прогрессивных и современных решений, с учетом использования местных материалов, современных информационных технологий, других требований инвестора к техническому уровню и качеству объекта, позволяющих получить конкурентоспособный результат.

      - Сдача-приемка объекта в эксплуатацию.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

Таблица 5 – Баллы за выполнение тестовых заданий по дисциплине «Экономика строительства» (дневная форма обучения)

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Тест | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 1 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 0,75 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 0,5 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 0,35 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 0,25 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 0,2 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Таблица 6 – Баллы за выполнение контрольных работ по дисциплине «Экономика строительства» (дневная форма обучения)

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Студент показал прочные знания основных положений темы учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать законодательные и нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 9 |
|  | Студент показал прочные знания основных положений темы учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованных источниках ( законах, нормативных актах, справочной литературе), умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 4-8 |
|  | Студент показал знание основных положений темы учебной дисциплины, умение частично решить конкретную практическую задачу из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованными законами, нормативными актами и справочной литературой | 3 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента основных положений темы учебной дисциплины, неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | - |

Таблица 7 – Баллы за устный опрос (дневная форма обучения)

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос | полное раскрытие вопроса; указание точных названий и определений; правильная формулировка понятий и категорий; самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы | 3 |
|  | недостаточно полное раскрытие темы; несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения; использование устаревшей учебной литературы и других источников | 2 |
|  | отражение лишь общего направления изложенного лекционного материала и материала современных учебников; наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий; использование устаревшей литературы и устаревших нормативных актов; неспособность осветить проблематику учебной дисциплины | 1 |
|  | не раскрытие темы; большое количество существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях к теме | - |

Таблица 8– Баллы за решение задач (дневная форма обучения)

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач на практических занятиях | Студент самостоятельно и правильно решил все предложенные задачи, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 3 |
|  | Студент самостоятельно и в основном правильно решил все предложенные задачи, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 2 |
|  | Студент в основном решил предложенные задачи, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение. | 1 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных задач | - |

- РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 9. Бальные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Балл за промежуточную аттестацию | Максимальный балл на 2-ю КТ и конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 |  | 3 | 6 |
| Тестовый контроль | 3 | 10 | 3 | 16 |
| Контрольная работа | 3 |  | 3 | 6 |
| Практическая работа | 3 |  | 30 | 33 |
| Компонент своевременности | 3 |  | 6 | 9 |
| Итого максимум за период | 15 | 10 | 45 | 70 |
| Сдача зачета /экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 15 | 25 | 70 | 100 |

Таблица 10.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен/ зачет) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется в соответствии с данной шкалой.

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«зачтено»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляются по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения учебного материала, в соответствии с утвержденной программой обучения, выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.